|  | Møtereferat |
| --- | --- |

| Går til: | Gruppedeltakerne (se under) |
| --- | --- |
| Møtegruppe: | IHR: Plangruppe for IT |
| Møtested: | Møterom 921, Lucy Smiths Hus |
| Referent: | Kjetil Johnsen |
| Dato: | 23.05.2011 |
| Neste møte: | 06.06.2011 kl 1400 – 1600 (samme sted) |

Referat 2. møte Plangruppe IT utkast v3

| Til stede | Navn | Funksjon |
| --- | --- | --- |
| X | Ingar Pettersen | Innleid rådgiver |
| X | Odd Erik Pedersen | IT-seksjon Juridisk fakultet |
|  | Morthen Dæhlen | Instituttleder, Inst. For Informatikk |
| X | Lars Oftedal | IT-direktør (USIT) |
|  | Andres Rindal | Studentrepresentant |
| X | Adelheid Huuse | Representant for tjenestemannsorg. |
| X | Kjetil Johnsen | Innleid rådgiver |
| X | Jan Gunnar Bjålie | Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag |

| Pkt | Tekst | Ansv. |
| --- | --- | --- |
| 1. | En kommentar til referat fra forrige møte fra Adelheid H. Denne er tatt inn i referatets endelige versjon som distribueres til alle gruppens medlemmer. Det ble også påpekt at superbrukere bør fremkomme tydeligere i modellen for systemstøtte som ble presenterte av Morten D i forrige møte (Kommentaren er også tatt inn i endelig referat for forrige møte). |  |
| 2 | Lars Oftedal presenterte følgende dokumenter: De viktigste administrative IT-systemene ved UiO Integrert e-post og kalender – status 20 mai 2011 NIKE – Fremdriftsrapport 19. mai 2011 Bedre oversikt og enklere tilgang til systemer – status 20 mai 2011 Redusert antall innlogginger – status 20. mai 2011 Desentral datafangst – status 15. mai 2011 Brukeradministrasjon - status 15. mai 2011 Notat: SUIT – Spørreundersøkelse om IT-tjenestene 2003-10, - 22. mai 2011 SUIT2010-rapport (Dokumentene vil bli distribuert elektronisk til alle gruppens medlemmer). Følgende synspunkter fremkom i forbindelse med gjennomgangen: ØPA – Økonomi og tilstøtende systemer Stort og komplekst system. BOT benyttes av både UiO UiB og NTNU. Dekker universitets behov, men er et system for fagøkonomer. Vanskelig for ”ikke-økonomer” Vesentlig svakheter i funksjonalitet for ikke-profesjonelle brukere både mht datafangst og rapportering. (Jan G. B skal komme tilbake med ytterligere kommentarer - avventer denne) Fungerer ikke i forhold til prosjektøkonomi. Manglende integrasjon mellom de forskjellige forsystemer Mye Excel-rapportering med de svakheter det innebærer OPA - HR, arkiv, rekruttering, sidegjøremål mm Kjernesystem SAPUIO. Delte meninger i gruppen om hvor godt systemet fungerer. Eksportfunksjoner (DBH) med varige feil. (Oppdatert etter kommentar fra Jan G.B). HR-portal har vært en betinget suksess. Fortsatt behov for forbedringer SAK-Arkiv (Ephorte) er også et system for fag-eksperter (arkivpersonell) men for vanskelig å bruke for ikke-kvalifiserte brukere. Sannsynligvis stor svikt i de administrative rutinene. Mange klager. EasyCruit. Fungerer brukbart for rekruttering av adm. personell, muligens mer problematisk i forhold til rekruttering av akademisk personell. Uklart hvor mye systemet har vært testet mot slik bruk. For tiden fungerer ikke deler av systemet. Manglende integrasjon mot Ephorte (Oppdatert etter kommentar fra Jan G.B). Sidegjøremål – oversikt over ansattes oppdrag, verv med mer utenfor UiO. Fungerer sannsynligvis ok for de som melder inn sidegjøremål, men uhensiktsmessig for godkjennerrollen i tilfeller der innmeldingene er feil eller endres over tid. Bør bli bedre. (Oppdatert etter kommentar fra Jan G.B). eValg, fungerer ok STA - Studieadministrasjon mm. FS – fellessystem for alle universitetene. Systemet er stort sett ok. Studentweb har vært i drift siden 2000. Utdanningsfunksjonen oppfattes som komplisert i bruk. (rettet etter kommentar fra Adelheid H).(Utdanningsplaner? Lars O) Timeplanlegging – problematikk i forhold til e-post/kalender/rombooking – s.d. Timeregnskap – AURA benyttes av UV, SV og Jus FA - Forskningsadministrasjon Cristin Uavklart situasjon mht prioritering og funksjonalitet God funksjonalitet, men uklart hva som skal prioriteres videre. Prosjektmodul fungerer ikke (Prosjektmodulen fungerer, men er ikke særlig funksjonell – Lars O) E-post/kalender. Prosjekt i gang for å etablere et integrert system for e-post, kalender, møterom med mer (NIKE). En utfordring består i å koordinere booking av møterom fra dette systemet med tilsvarende funksjon i timeplanleggingssystemet Bedre oversikt og enklere tilgang til systemer. USIT er i en tidlig fase med utarbeidelse av et ”Min side” konsept med oversikt over de systemene som er mest relevant for den enkelte bruker. Desentral datafangst. Dette vil bli stadig viktigere. Mange muligheter. Svært viktig at datafangstportalene blir enkle og robuste. Ferdigstillelse av analyse Juli 2011. Levert et forprosjekt rundt desentral datafangst til SAPUiO. Det er en utviklingsjobb som det må estimeres omfang og kostnader som må prioriteres mot andre oppgaver (Lars O) Brukeradministrasjon. Pågående aktiviteter, hovedsakelig problemstillinger knyttet til arbeidsrutiner, men også behov for mer automatikk. Prioritert område. Redusert antall innlogginger. Ble ikke diskutert | Lars O |
| 3 | Oppsummerting og videre aktiviteter Vi har forpliktet oss til å legge frem et plandokument (heretter kalt mandat for videre arbeid) innen 6. juni. Kjetil J er ansvarlig for utarbeidelse. Forløpige versjoner vil bli distribuert fortløpende. Det er viktig at gruppens deltagere gir rak respons. Det må utarbeides mer detaljerte systemoversikter mm. Følgende utarbeides innen neste møte: Matrise med oversikt over systemer, status, pågående utvikling, avhengigheter mm. Mulige quick wins | Kjetil J Lars O Lars O |
| 4 | Ytterligere kommentarer avgitt ifbm gjennomgang av referatet: Et moment som sannsynligvis ikke har noe i dette referatet å gjøre, men som jeg mener vi må ha med oss på veien videre, er det store behovet for å innføre en langt mer systematisk kartlegging av brukerkrav og behov, samt mer organisert og strukturert brukertesting enn det som vanligvis gjøres ved UiO i dag (Jan G. B). Bør det ikke klargjøres i større grad forskjellen på problemer med manglende prosjektstyringsverktøy og evt. andre ting som kan forbedres på økonomisiden? Synes prosjektstyringen må løftes fram som eget punkt og skilles fra evt. andre problemer. Det er viktig at i hvertfall vi er flinke til å definere, mener jeg. Vi ser jo allerede problemene med sammenblanding av IT og IS-systemer. Så her må vi være tydelige på å skille mellom hva som er generelle problemer med økonomisystemene og hva som er "manglende prosjektstyringsverktøy"-problemer - ellers vil i hvertfall jeg ha problem med å skjønne hva vi til enhver tid snakker om. (Adelheid H) |  |
| 5 | Neste møter: 6 juni kl 1400 – 1600. Hovedtema: Mandat for videre arbeid |  |

Kjetil Johnsen

Referent