|  | Møtereferat |
| --- | --- |

| Går til: | Gruppedeltakerne (se under) |
| --- | --- |
| Møtegruppe: | IHR: Plangruppe for IT |
| Møtested: | Møterom 921, Lucy Smiths Hus |
| Referent: | Kjetil Johnsen |
| Dato: | 15.08.2011 |
| Neste møte: | 12.09.2011 kl 1400 – 1700 |

Referat 4. møte Plangruppe IT (endelig)

| Til stede | Navn | Funksjon |
| --- | --- | --- |
| X | Ingar Pettersen | Innleid rådgiver |
| X | Odd Erik Pedersen | IT-seksjon Juridisk fakultet |
|  | Morthen Dæhlen | Instituttleder, Inst. For Informatikk |
| X | Lars Oftedal | IT-direktør (USIT) |
| X | Torkil Vederhus | Studentrepresentant |
| X | Adelheid Huuse | Representant for tjenestemannsorg. |
| X | Kjetil Johnsen | Innleid rådgiver |
| X | Jan Gunnar Bjålie | Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag |

| Pkt | Tekst | Ansv. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Innledende gjennomgang. Gruppen må sørge for å fange opp innspill fra de øvrige gruppene. Koordinering blir en viktig oppgave Gruppen må være delaktig i analyse, men må fokusere på gjennomføring (UiO er tradisjonelt dårlig på sistnevnte). Viktig at vi ikke blir for kortsiktige. Hyppige møter er nødvendig (hver 14.dag). Vi må ha deltagelse fra USIT både i IT-gruppe og øvrige grupper (undergrupper) som håndterer IT-relaterte prosjekter Vi må vurdere om vi skal ha med en fagdirektør i gruppen. Fagdirektør HR en mulig kandidat. Ingar P tar opp dette med Univ.dir | Ingar P |
| 2 | Videre arbeide. Vedtak i UiOs styre legges til grunn. Se Styresak s. 2-4 (Vi er gruppen ”Adm. IT systemer”) Vi skal understøtte de øvrige gruppene når disse initierer prosjekter som omfatter IKT. Vi skal se etter generiske komponenter. |  |
| 3 | Utfordringsbildet. Utfordringene er særlig knyttet til struktur (Morten Ds problemstilling) Utfordring er videre knyttet til store monolittiske systemer og manglende helhetstenkning. Det er også manglende oversikt over hvilke systemer som inneholder autorative data, og tilsvarende hvilke som inneholder avledede data. Gruppens utfordring blir å ivareta både top-down, og bottom-up perspektivet. Bottom-up vil i hovedsak fremkomme gjennom de øvrige gruppenes innspill. Top-down perspektivet vil omfatte strukturelle problemstillinger knyttet til organisering og IT-arkitektur. Brukermedvirkning er avgjørende når det gjelder utvikling av konkrete system-løsninger (Use-case tilnærming). Særlig utfordringer knyttet til å tilgjengeliggjøre systemer for store brukergrupper. |  |
| 4 | Samordning med USIT-prosjekter. Lars O. sender ut vedtak om porteføljestyring mm(?) | Lars O |
| 5 | Struktur. Dette blir gruppens hovedtema (Top-down tilnærming) NB det pågår et eget prosjekt for omorganisering av USIT. Dette berører vårt arbeide (om enn ikke veldig viktig). Lars O holder oss orientert. Struktur blir tema for neste møte (12. sept). Da ser vi både på situasjonen ”as-is” og ”shall-be”. | Lars O |
| 6 | IT-strategi. Usikkert om det er fornuftig å starte arbeide med en komplett IKT-strategi for UiO. Likevel viktig å ta opp prinsipper (med IKT-strategi-tilsnitt) Det vurderes å gjennomføre en benchmark på nordisk nivå ila 2012. Vi følger opp. Lars O sender ut relevante dokumenter Vi tar opp igjen temaet på neste møte | Lars O |
| 7 | Fremdriftsplan Forslag til ny struktur for applikasjonseierskap mm (Morten D) skal presenteres innen utgangen av nov 2011. Ingar P og Kjetil J lager detaljert plan for møte i sept. | Ingar P Kjetil J |
| 8 | Øvrige beslutninger All e-post går i utgangspunktet til alle deltakere i gruppen. Lars O setter opp en mail-liste Lars O oppretter samarbeidsrom på Vortex (?) | Lars O |
| 9 | Møteplan. Gruppen møtes hver 14 dag fom 12. september. Fast møtetid og sted: Mandag kl 1400 – 1700 (?). Sannsynligvis Seminarrom 3b i Kristen Nygaards hus. Lars O reserverer møterom. Kjetil J sender møteinnkalling | Lars O Kjetil J |

Kjetil Johnsen

Referent