## Slide 1: Byggeplasskoordinering Rikshospitalet Q4 2024
Oslo sykehusservice
Gry Strand
Leder byggeplasskoordinering OUS
Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon
Karl Olav Ugland
Leder område utomhus

## Slide 2: Agenda
Faseplaner kvartal 4 2023
Støy og rystelser
Aspergillus og tiltak
Spørsmål og svar

## Slide 3: Byggeplasskoordinering
Byggeplasskoordinering er en kompleks oppgave, men med god planlegging, kommunikasjon og samarbeid kan det bidra til:
Å sikre at sykehusets drift blir berørt i minst mulig grad
Å sikre at byggeprosjektet går jevnt, effektivt og sikkert.

## Slide 4: Byggeplasskoordinering
Byggeplasskoordinering er en viktig del av samhandlingen mellom OUS virksomhet og HSØ PO (byggeprosjektet).
Det handler om å samordning av aktiviteter, ressurser og kommunikasjon
Viktige aspekter av byggeplasskoordinering:
Kommunikasjon
Planlegging og tidsstyring
Sikkerhet og trafikkstyring
Samarbeid og konfliktløsning
Beredskap

## Slide 5: Faseplan Q3 2023
OUS prosjekter utomhus i perioden:
Oppstart forberedende arbeider D2/D3
  Arbeid i beredskapsveien og sør for adkomsttorget
  Avsperring for myke trafikanter langt Sognsvannsbekken

## Slide 6: Faseplan Q4 2023
OUS prosjekter utomhus i perioden:
Oppstart forberedende arbeider helikopterprosjektet

## Slide 7: Faseplan detaljplan forplass 1

## Slide 8: Faseplan detaljplan forplass 1

## Slide 9: Faseplan detaljplan forplass 1

## Slide 10: Faseplan detaljplan sykehusparken OKTOBER

## Slide 11: Faseplan detaljplan sykehusparken NOVEMBER

## Slide 12: Faseplan detaljplan sykehusparken DESEMBER

## Slide 13: Støy og rystelser – hva forventer vi
Anleggstrafikk
Forplass 1
Anleggsvei bak E
Sykehusparken

## Slide 14: Sporsopp og aspergillus
Hva er dette?
Hvor vil dette være en utfordring
Hva gjør vi

## Slide 15: Eksempler på tiltak fra St.Olav og Helsebygg

## Slide 16: Bilder fra anleggsarbeidene

## Slide 17: Spørsmål