## Slide 1
Prosjekt
Elektronisk system for HMS-avvik
Orientering til AMU 7.mars 2016

## Slide 2: Bakgrunn og begrunnelse (1)
Arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll setter krav til at alle virksomheter skal ha et fungerende internkontrollsystem.
Nåværende løsning for avviksrapportering ved UiO er ikke tilfredsstillende. Arbeidstilsynet ga i 2013 UiO pålegg om å implementere et hensiktsmessig HMS-avvikshåndterings-system. Pålegg oppfylt 15.01.16 på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og implementering fom mars 2016.
I UiOs årsplan for perioden 2015-2017, tiltak 15: Om helse, miljø og sikkerhet, er fristen for implementering av et elektroniskavvikssystem satt til 31.12.16.

## Slide 3: Bakgrunn og begrunnelse (2)
Et elektronisk avvikssystem vil ikke alene være med på å løfte antall registreringer, men vil være en viktig premiss for å kunne håndtere og følge opp en betydelig økning (100 ganger flere rapporteringer)
UiO tidligere har valgt programvaren CIM® som verktøy i beredskapsarbeid. CIM® har også en avviksmodul og ved valg av dette verktøyet til system for HMS-avvik, unngår UiO en ny formell kravspesifikasjon og anskaffelsesrunde.
Flere i UH-sektoren bruker CIM i beredskapsarbeid og avviksmodulen er i ferd med å implementeres ved UiT, UiN samt UiS.

## Slide 4: Mål og ønskede gevinster
Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier
Formål (for UiO) | Ha risiko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med: Identifisering av aktuelle HMS-risikoer - Konkret ansvarsplassering God risikostyring og tilpasset beredskap UiOs årsplan 2015-2017, tiltak 15, om helse, miljø og sikkerhet: Implementering elektroniskavvikssystem. Frist: 31.12.16. | Ledelse benytter avvikssystemet som verktøy i arbeidet med å identifisere HMS-risikoer Ledelse følger opp i linjen at tiltak iverksettes og evalueres
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Hvis det er mye tekst her så er det bedre å splitte tabellen og fordele de ulike målnivåene på flere foiler enn å ha bitteliten uleselig skrift. 
Formål: Mål for UiO som dette prosjektet bidrar til oppfyllelsen av. Hvorfor gjør vi dette?
Effektmål: Langsiktige positive gevinster. Merk at disse kan være både «harde»/kvantitative og «myke»/kvalitative
Resultatmål: De målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; feks. målt i tid, kostnad, kvalitet
Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås?

## Slide 5
Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier
Effektmål (langsiktige positive gevinster) | Det elektroniske avvikssystemet vil være mer brukervennlig og bidra til at flere avvik rapporteres inn. Flere avvik vil gi et bedre datagrunnlag for analyse og bidra til en mer presis vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn hvor. | Ledelse benytter avvikssystemet som verktøy i arbeidet med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser både mtp HMSB, og effektiv drift.
Resultatmål (de målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid) | En synlig og tilgjengelig løsning for rapportering av HMS-avvik Systematisk oppfølging av HMS-avvik | Brukervennlig grensesnitt Hensiktsmessig saksgang tilpasset virksomhet Saksbehandlere og ledere bruker om systemet Verktøy støtter prosessen

## Slide 6: Prosjektets leveranser og avgrensning
Viktigste leveranser:
Et elektronisk system for HMS-avvik implementert for alle enheter ved UiO.
Overordnet rammeverk for systematisk oppfølging av HMS–avvik ved UiO.
Avgrensning:
UiO har egne prosedyrer for seksuell trakassering, mobbing, og konflikthåndtering
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen.

## Slide 7: Styringsgruppe
Yngve Hafting, vara hovedverneombud
Leif Erling Jensen, ass. fak. direktør OD
Thorbjørn Nordbø, ass. fak. direktør HF
Ellen Tefre, Avdeling for Fagstøtte (Si-fra)
Elisabeth Mona, seksjonsleder HMS
Roger Markgraf-Bye, AP (jurist)
Anita Sandberg, HMS og beredskapsdirektør (prosjekteier).

## Slide 8: Prosjektgruppe
Kathrine Schou, HMS-koordinator IBV
Bente Olin Teigmo, HMS-koordinator IKO
Frøydis Schulz, Enhet for HMS og beredskap
Jørn-Ivar Hellesnes, Konsulent OneWorld AS

## Slide 9: Innmelding i CIM avvikssystem
Lenke på for-ansatte-sider
Navn på innmelder og organisasjonstilhørighet
Hva, Hvor, Hvorfor
Konsekvens, også potensiell

## Slide 10: Saksbehandling i CIM
Henter ansatte-data fra SAP
Saken rutes automatisk til saksbehandler i tilhørende organisasjon (fakultet/institutt)
Mulighet til å sende avviket videre til annen saksbehandler
Maler (til innmelder, leder, verneombud)
Tiltakskort
Kategorisering - statistikk

## Slide 11: Hva er et HMS-avvik?
Brudd på interne prosedyrer/ HMS-krav i lover og forskrifter
Skader på mennesker, miljø, bygg eller materiell
Farlige situasjoner eller nesten-ulykker
Vold og trusler

## Slide 12: Saker som ikke hører hjemme i HMS avvikssystemet:
Driftsavvik
Saker som dreier seg om enkeltpersoner i konflikt, trakassering eller mobbesaker.
Saker som dreier seg om forskningsjuks, forskningsetikk og økonomisk utroskap

## Slide 13: Grenseflate mot andre systemer
Studenter melder i Si-fra systemet
Eiendomsavdelingens FDV-system Xpand
VAS (trusler og vold)

## Slide 14: Kommunikasjon mellom systemene
Saksbehandlere
    Si-fra 8
    Xpand 10
    CIM 25
HMS avvik vil bli rapportert inn i Si-fra og i Xpand og kan overføres til HMS-avvikssystemet ved at saksbehandlerne kommuniserer og sørger for at dokumentasjon og oppfølging tas videre i rett system.
Halvårlige rapporter fra alle systemene vil i tillegg gi ledelsen et helhetlig bilde av hendelser innen HMS.